# Совместная разработка: ветки, PR, конфликты, тест, прод

## Три уровня, не один срез

| Уровень | Ветка / срез | Для кого | Как обновляется |
| --- | --- | --- | --- |
| Интеграция | main | Разработчики | Каждая фича через PR; версия 2/3 цифры растёт автоматически после merge |
| Тестовый стенд | staging | Тестировщики, отчёты о багах | Только вручную, после локальных проверок; на стенде одна зафиксированная версия X.Y.Z |
| Прод | тег / релиз | Пользователи «во вне» | Вручную, 1-я цифра — ADMIN.md |

feature/* ──PR──► main ──(бот: версия 0.7.3)──►  локально: build + smoke
                                                      │
                                    «готовы к QA»     ▼
                              PR main → staging ──► деплой стенда
                              (версия на стенде = 0.7.3)
                                                      │
                                              позже: прод

staging не копия main в реальном времени. Пока вы не сделали PR «выкладка на тест», на стенде остаётся прошлый стабильный снимок — тестировщики не ловят «полуфабрикат» с только что влитой фичей.

## Обычная разработка (только main)

- git checkout main && git pull

- git checkout -b feature/краткое-имя → код → push

- Pull request → main, дождаться зелёного CI (build)

- При conflicts — merge недоступен, правите локально → push (см. ниже)

- Merge → бот может добавить chore(version): bump to v…

- Партнёр: git pull origin main

На тестовый стенд это не попадает автоматически.

## Выкладка на тестовый стенд (осознанный срез)

Делайте, когда на main уже есть нужная версия (например 0.7.3) и вы локально убедились, что сборка ок.

### Чеклист перед PR на staging

- git checkout main && git pull (включая коммит chore(version), если был)

- npm ci (или npm install)

- npm run build без ошибок

- npm run dev — smoke: вход, комната, ключевые сценарии фичи

- Миграции: npm run db:deploy на тестовой БД стенда (не на прод)

- В PR указать версию: «Promote v0.7.3 to staging for QA»

### PR на стенд

- GitHub → New pull request: base staging, compare main

- Описание для тестировщиков: что проверять, известные ограничения

- CI (build) зелёный, конфликтов нет → Merge

- Деплой с ветки staging на тест-сервер (DEPLOYMENT.md)

- Сообщение тестировщикам (чат / issue), например:

- Стенд обновлён. Версия для отчётов: 0.7.3 (О программе → номер версии).
В баге указывайте: версию, браузер, шаги.

### Фиксация версии для отчётов (рекомендуется)

После merge PR в staging, на коммите стенда:

git checkout staging && git pull
VER=$(node -p "require('./package.json').version")
git tag -a "qa/v${VER}" -m "QA build on staging"
git push origin "qa/v${VER}"

Тег qa/v0.7.3 — точная точка в git, если нужно воспроизвести баг. Номер для людей — тот же 0.7.3 в UI.

Повторная выкладка на тот же стенд без смены версии на main не нужна; новая выкладка — когда на main уже 0.7.4 и снова прошли локальные тесты.

## Конфликты

| Этап | Действие |
| --- | --- |
| PR в main | GitHub блокирует merge → git merge main в feature-ветку, правка, push |
| PR main → staging | То же; base — текущий staging, head — main |
| Доска (409) | Не git — логика приложения |

Защита веток: GITHUB_BRANCH_PROTECTION.md.
На private + Free Rulesets не действуют — см. раздел «вариант D» в том файле; конфликты в PR GitHub всё равно блокирует merge.

## Автоматизация

| Действие | Авто? |
| --- | --- |
| CI на PR в main / staging | Да |
| Bump версии при merge в main | Да |
| Обновление staging | Нет — только PR после локальных тестов |
| Тег qa/v… | Вручную (рекомендуется) |
| Прод | ADMIN.md |

## Labels

- version:minor / version:patch / version:skip — бот версий на main

- qa-request (создайте сами) — PR в main готов к выкладке на стенд после merge